[Zaman Çizelgesi]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gösterge: | ▪ [Gürkan: Mavi Renk] | ▪ [Emin: Gri Renk] | ▪ [Can: Mor renk] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hafta |  | Pts |  | Sal |  | Çar |  | Per |  | Cum |
| Hafta  1 | Github oluştur.  Projeyi geliştirmede  Araştırma yap |  | Github Düzenlemesi  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Algoritma seçimi  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Dokümantasyon Hazırlanması  Google Drive Oluştur  Literatür taraması |  | Dokümantasyon Hazırlanması  Projeyi Geliştir  Literatür taraması |  |
| Hafta  2 | Projeyi Geliştir  Araştırma yap  Grafik Tasarım |  | Kodlama Yapısını Basitleşir  Grafik Tasarım  Grafik Tasarım |  | Google Drive dosyaları ekle  Grafik Tasarım  Grafik Tasarım |  | Webp için araştırma  Dokümantasyon Hazırlanması  Grafik Tasarım |  | Kodlamaya başlama  Araştırma yap  Grafik Tasarım |  |
| Hafta  3 | Örnek şablon oluştur  Araştırma yap  Örnek şablon oluştur |  | Dokümantasyon Hazırlanması  Araştırma yap  Örnek şablon oluştur |  | Dokümantasyon Hazırlanması  Araştırma yap  Örnek şablon oluştur |  | Dokümantasyon Hazırlanması  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Literatür taraması  Araştırma yap  Literatür taraması |  |
| Hafta  4 | Dokümantasyon Hazırlanması  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Dokümantasyon Hazırlanması  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Literatür taraması  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Literatür taraması  Araştırma yap  Literatür taraması |  | Literatür taraması  Araştırma yap  Literatür taraması |  |
| Hafta  5 | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Literatür taraması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Literatür taraması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Literatür taraması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Literatür taraması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Literatür taraması |  |
| Hafta  6 | Jpeg Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | Jpeg Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | Jpeg Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | Jpeg Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | Jpeg Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  |
| Hafta  7 | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  | WebP Algoritması  PNG Algoritması  Gif Algoritması |  |
| Hafta  8 | Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma |  | Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma |  | Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma |  | Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma |  | Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma  Site tasarımı prototipleri oluşturma |  |
| Hafta  9 | Sunum ve Slayt  Kılavuz Oluşturma  Ürün Değerlendirmesi |  | Sunum ve Slayt  Kılavuz Oluşturma  Ürün Değerlendirmesi |  | WebP Algoritması  Kılavuz Oluşturma  Ürün Değerlendirmesi |  | WebP Algoritması  Kılavuz Oluşturma  Dokümantasyon son kontrol |  | WebP Algoritması  Durum Toplantıları  Dokümantasyon son kontrol |  |
| Hafta  10 | Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol |  | Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol |  | Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol |  | Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol |  | Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol  Nihai Ürün Son Kontrol |  |